Proyecto de Programación
C.F.G.S. en Desarrollo de Aplicaciones Web

ESTUDIANTE: Juan Fco. Losa Marquez

DNI: 53234295-J

Título:

Gestión de mantenimiento de instalaciones

Breve descripción:

Aplicación para el diseño y planificación de mantenimientos de edificios

Objetivos:

Gestionar de manera eficiente los mantenimientos preventivos y correctivos de una instalación.

Método de desarrollo, fases del trabajo y fechas de realización:

Desarrollaré el programa siguiendo las premisas aprendidas en la asignatura “entornos de desarrollo, siendo éstas:

- Planificación será la fase en la que esté escribiendo esta misma propuesta.
- Análisis, esta fase está estrechamente relacionada con la planificación, porque sin un análisis, no podré prever las fechas estimadas de realización de las diferentes fases.
- Diseño: inmediatamente después del análisis el proyecto iniciará ésta fase. Se realizará un diagrama de clases y los casos de uso que se consideren necesarios para el entendimiento de las interacciones. La fecha de realización de esta fase está prevista para el 26 de abril.
- Implementación: Comenzará al termino del diseño y consistirá en transformar en código las fases anteriores. La fecha prevista de finalización será el 5 de mayo.
- Pruebas: Una vez terminado el programa, tocará buscar fallos y solventarlos. La realización de esta fase no deberá superar el 15 de mayo.
- Entrega del proyecto, esta fase no aplica en el mundo laboral, sino que será la fase de despliegue; pero por razones obvias, he cambiado el título. La fecha límite para la entrega del proyecto es el 17 de mayo.

Conceptos abarcados (indica para qué piensas utilizar cada cosa):

- Arrays: para la gestión de los checklist de los diferentes elementos de la instalación.
- Estructuras (structs): para guardar los datos de los técnicos que realizarán los mantenimientos.
- Clases: gestionaré los elementos de la instalación con clases.
- Herencia: Los elementos de la instalación tendrán una super clase común y de ella heredarán las demás.
- Redefinición de métodos (virtual/override): para los ToString de los objetos
- Lectura/Escritura en ficheros: para guardar los datos de los elementos y los empleados
- Uso de colecciones (listas, diccionarios...): para guardar los preventivos realizados. //indicar qué tipo de colección.
- Otros (fechas, propiedades...): Utilizaré fechas, para saber cuando se realizó el preventivo.

Medios a utilizar (librerías, entornos de desarrollo, etc.):

El proyecto se realizará con el lenguaje de programación C# de Microsoft, utilizando el IDE Visual Studio.
Se usará la librería Windows forms para que sea más vistoso.

San Vicente del Raspeig, a 17 de abril de 2021